### Objetivo del Sprint 4:

Desarrollar la plataforma web administrativa para la gestión interna de Paws At Route.
 El sistema permitirá al administrador visualizar usuarios, paseadores, transacciones y reportes del sistema, además de manejar alertas o bloqueos de cuentas.

### Historias seleccionadas:

- HU12: Visualizar lista de usuarios y paseadores.

- HU13: Panel de control con métricas básicas (total de usuarios, paseos, ingresos).

- HU14: Gestión de reportes y bloqueos de usuarios.

- HU15: Acceso exclusivo y autenticación del rol “Administrador”.

### Tareas principales:

- Diseñar interfaz del panel administrador .

- Implementar endpoints en backend para estadísticas y gestión de usuarios.

- Configurar permisos.

- Crear módulo de reportes y alertas.

- Probar seguridad en documentos.

- Documentar funcionalidades y flujo de trabajo.

Duración del Sprint: 1 semana.

Equipo:

- Mateo (Scrum Master)

- Mario (Backend)

- Jois (Frontend)